Empresa de Desenvolvimento Web (sua equipe)

### Justificativa

O pet shop Pet Vida necessita fortalecer sua presença digital para aumentar suas vendas e expandir sua atuação no mercado. Atualmente, a baixa divulgação online limita o crescimento do negócio.
 Dessa forma, a contratação de uma empresa especializada em desenvolvimento web visa criar uma solução moderna e eficiente para ampliar o alcance da marca e melhorar a experiência do cliente.

### Objetivo SMART

Desenvolver e lançar um site de e-commerce para o pet shop Pet Vida em até 90 dias, com integração de pagamentos online, visando aumentar as vendas do cliente em 30% nos primeiros 6 meses após a implementação.

### Escopo (IN)

Desenvolvimento do site de vendas (front-end)

Implementação de banco de dados para cadastro de clientes e produtos

Funcionalidade de carrinho de compras

Integração com meios de pagamento online

Interface responsiva (desktop e mobile)

### Escopo (OUT)

Desenvolvimento de aplicativo mobile

Criação de sistema de entrega/logística

Implementação de loja física

Vendas internacionais (fora do Brasil)

### Riscos

Atrasos na entrega devido a problemas técnicos

Dificuldades na integração com sistemas de pagamento

Mudanças de requisitos por parte do cliente durante o desenvolvimento

### Stakeholders

Victor Matheus – Gerente de Projeto

Leonardo – CEO

Victor Hugo – Sócio Investidor

Vinicius – Sócio Investidor

Lucas Ganaha – Supervisor

Renner – Gerente Administrativo

Cliente (Pet Vida)